Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Нижегородский институт управления

Кафедра Информатики и информационных технологий

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ по курсу

«Программная инженерия»

Выполнили: студенты группы Иб-321

Павликов Максим Сергеевич

Лапшов Артем Максимович

Нижний Новгород

2025 г.

Оглавление

Цель работы:	3

Задачи:	3

Выбор бизнес-процесса:	3

Определение ролей:	3

Описание задач ролей по стадиям:	3

Цель работы:

Разработать проект автоматизированной обработки входящей заявки клиента с использованием канонической технологической сети проектирования

Задачи:

1. Выбрать предметную область

2. Определить роли

3. Описание задач ролей согласно каноническому, по стадиям

4. Выбор трекера (таск-менеджера)

5. Создать календарный план

А) связь между ролями и работами

Б) узнать сроки выполнения

Выбор бизнес-процесса:

Обработка входящей заявки клиента.

Определение ролей:

Павликов Максим: Тимлид (лидер), Бизнес-аналитик, Тестировщик.

Лапшов Артем: Архитектор, Проджект-менеджер, Дизайнер.

Описание задач ролей по стадиям:

Стадия 1. Системный анализ

Тимлид: Координирует предпроектное обследование, утверждает план-график, распределяет задачи.

Бизнес-аналитик: Выполняет ТО «Определение цели и параметров объекта»: исследует текущий процесс обработки заявок, определяет перечень полей заявки, статусы, правила перехода, объёмы.

Тестировщик: Участвует в сборе исходных данных, фиксирует типовые ошибки ручного процесса для будущих тест-кейсов.

Архитектор: Анализирует информационные потоки: определяет состав входных (заявка), базовых (клиенты, статусы) и результатных (отчёты) файлов на концептуальном уровне.

Проджект-менеджер: Оценивает предварительные трудовые затраты на стадии анализа.

Дизайнер: Собирает требования к визуальному стилю и внешнему виду будущих экранных форм.

Стадия 2. Техническое проектирование

Тимлид: Контролирует выполнение операций, организует взаимодействие между аналитиком и архитектором.

Бизнес-аналитик: Разрабатывает постановку задач, описывает цель, входные и выходные документы.

Тестировщик: Разрабатывает контрольные примеры для проверки логики обработки заявки.

Архитектор: Выполняет ТО Составление списка файлов, определяет файлы Заявки, Клиенты, Статусы. Проектирует структуру записей: поля, ключи, типы данных. Выбирает способ физической организации.

Проджект-менеджер: Рассчитывает предварительные показатели эффективности.

Дизайнер: Разрабатывает макеты экранных форм.

Стадия 3. Рабочее проектирование

Тимлид: Руководит разработкой, проверяет качество кода, распределяет задачи между разработчиками.

Бизнес-аналитик: Устраняет неясности в задаче, согласует правки с заказчиком.

Тестировщик: Готовит исходные данные для контрольного примера, участвует в отладке программных модулей

Архитектор: Пишет SQL-скрипты для создания таблиц, настраивает среду разработки и СУБД, реализует процедуры загрузки и актуализации данных, создаёт индексы для оптимизации поиска по заявкам.

Проджект-менеджер: Контролирует фактические трудозатраты против плановых.

Дизайнер: Рисует макеты.

Стадия 4. Внедрение

Тимлид: Организует опытное внедрение. Принимает решение о запуске.

Бизнес-аналитик: Собирает замечания в процессе эксплуатации, корректирует ТЗ при необходимости.

Тестировщик: Проводит тестирование по составленным тест-кейсам: добавление, редактирование, удаление заявки, изменение статуса, поиск и фильтрация.

Архитектор: Исправляет ошибки в БД и SQL-скриптах по баг-репортам, оптимизирует запросы при необходимости.

Дизайнер: Исправляет ошибки в интерфейсе по замечаниям тестировщика.

Проджект-менеджер: Готовит итоговую смету с учётом фактических затрат.

Стадия 5. Эксплуатация и сопровождение

Тимлид: Распределяет, кто отвечает на обращения. Планирует модернизацию.

Бизнес-аналитик: Собирает и анализирует новые требования.

Тестировщик: Проводит тестирование после доработок, проверяет исправление ошибок.

Архитектор: Выполняет доработку БД и SQL-скриптов по новым требованиям.

Проджект-менеджер: Оценивает затраты на модернизацию.

Дизайнер: Дорабатывает макеты и интерфейс по новым требованиям.

Выбор трекера:

В качестве системы отслеживания задач выбран GitHub. Это решение обеспечивает контроль прогресса, управление задачами и эффективную командную работу.